Univers-Sel							         Projet-Mangrove

Maison du Sel							         S/C Commission Européenne

BP 53-15							         BP 730

40 350 Guérande Cédex					         Conakry

France								         Guinée

Tél./Fax : 33/02 40 62 08 80					         Tél. 224/ 46 19 05

## Rapport de démarrage

#### Univers-sel, campagne riz/sel 2000

Projet Pilote de gestion des mangroves de la Baie de Sangareya

Février 2000 									Alain Héral

Table des matières

1 – Contexte de l’intervention de l’assistance technique guérandaise au Projet

Mangorves de la Baie de Sangareya	2

2 -  première campagne de démonstration et d'apprentissage	3

3 - Résultats de la campagne 1999	6

3.1 - Premières conclusions et recommandations sur les aménagement	6

3.2 - Les résultats agronomiques	7

4 - Campagne de riz 2000	9

4.1- Les aménagements proposés	9

4.2 Les secteurs d'interventions	10

4.3 Le calendrier de travail	10

4.4 La mise en place d'une organisation professionnelle	10

5- La saliculture	11

5-1 Résultat de la première saison de démonstrations	11

5-2 Objectifs de la saison	13

5-3- Propositions de travail pour l'année 2	14

6- Calendrier de l'assistance technique guérandaise	15

1 – Contexte de l’intervention de l’assistance technique guérandaise au Projet Mangorves de la Baie de Sangareya

Suite à la mission Univers-Sel, en Guinée en février 1998, de restitution du Projet de Développement de l’économie Côtière (Univers-sel/AFVP, 1993 – 1997) et aux contacts établis à cette occasion avec le Projet pilote de gestion des mangroves à Dubréka.

Suite à la mission consécutive de Alain Héral auprès du Projet pilote de gestion des mangroves en mars 1998 pour déterminer les termes d’une collaboration d’assistance technique d’Univers-sel au volet de soutien aux activités rizicoles du Projet pilote de gestion des mangroves.

Suite aux repérages sur les sites d’exploitation notamment en Baie de Sangareya, effectués dans le cadre de cette mission avec les responsables et techniciens du Projet et aux discussions menées sur les objectifs et les moyens à envisager en matière d’amélioration de l’aménagement des casiers rizicoles et de production de sel solaire.

Suite à la restitution  de la mission Héral en Bretagne au sein d’Univers-sel et l’approbation  de cette collaboration par les producteurs de sel du groupement de Guérande.

Un programme d’assistance technique auprès du Projet Mangrove de l’Union Européenne pour la campagne riz/sel 1998-99 a été élaboré. Ses termes de référence en ont été rédigés par le Chef de Projet. Ils ont fait l’objet d’un premier Contrat de Prestation de Services entre le Gouvernement de la République de Guinée, représenté par le Ministre du Plan et de la Coopération, Ordonnateur National du FED, Maître d’Ouvrage et l’Association Univers-sel.

Conformément aux stipulations du contrat de prestations de service passé avec le projet-mangrove, l'association des exploitants des marais de Guérande, Univers-Sel, a mené de fin novembre à fin mai 1999 une mission d'assistance technique auprès des exploitants rizicoles et salicoles des zones sous-aménagement. Celle-ci s'inscrit dans l'objectif global du projet-mangrove : fournir aux exploitants les outils d'une meilleure maitrise de leurs territoires villageois et de leurs différentes ressources, afin d'assurer le maintien des équilibres fondamentaux des milieux de mangrove grâce à une gestion cohérente des différents espaces forestiers et à des formes d'exploitation agricole moins déprédatrices de l'environnement forestier.

Elle est une réponse au constat établi à partir des enquêtes et levées de terrain effectuées par le projet-mangrove : l'accélération alarmante du taux annuel de défrichement des massifs sous aménagement, sous la double pression des activités rizicoles et salicoles.

Activité essentielle de subsistance, la riziculture pratiquée sur de petites parcelles endiguées, les bougounis, est dévoreuse d'espace : le défaut de maitrise des petits endigages et l'absence de méthodes appropriées de gestion des eaux douces et salées sur les sites exploités, la conduit à être stérilisante en ses arrières et défrichante en ses fronts. Et 20 % à 50 % des surfaces endiguées sont encore productives.

Pour compenser les aléas d'une production vivrière dont la précarité déstabilise régulièrement l'économie familiale, les exploitants intensifient l'effort de production réservé à la saliculture en saison sèche. Cette activité complémentaire est dévoreuse de bois : elle recourt à la cuisson pour extraire le sel des saumures obtenues de la lixivation des terres salées. Et aux besoins des riverains de la mangrove s'ajoutent ceux d'étrangers au milieu en quête de revenus : ne disposant plus des ressources nécessaires en bois dans leur propre région, ils viennent faire leur saison salicole sur les sites où elles existent encore.

Face à ce constat, il a été demandé aux assistants techniques guérandais de mettre leurs compétences et leur expérience d'exploitants de marais salants endigués au service des producteurs rizicoles et salicoles de la mangrove pour :

- contribuer à stabiliser la riziculture, en proposant des solutions, adaptées au milieu et réappropriables par les exploitants, en matière d'endigages et de régulation des eaux douces et salées sur les différentes parcelles. Cette amélioration des conditions d'exploitation des casiers rizicoles, doit enrayer les processus d'abandon/défrichement et autoriser une reprise d'une partie des parcelles centrales abandonnées.

- pour la saliculture, substituer à la technique de cuisson des saumures, l'alternative par évaporation naturelle sur cristallisoir bâché élaborée par eux avec les productrices de la lagune béninoise, en l'acclimatant aux caractéristiques des milieux, physique et humain, de la mangrove guinéenne. L'élimination de tout recours au bois de chauffe, et les améliorations induites dans l'exercice de cette activité, doit assurer le maintien d'une production génératrice de revenus indispensables aux équilibres familiaux de vie.

Suite aux propositions d'Univers-Sel, un premier programme de travail a été retenu pour les saisons riz et sel 1999. Il s'agissait de mener une campagne de démonstration des alternatives techniques, impliquant directement des exploitants sur des sites rizicoles et salicoles répartis pour 2/3 dans la zone sous-aménagement de Dubréka et pour 1/3 sur celle de Boffa. La mission des assistants guérandais dans ce cadre comportait un double aspect :

-initier aux nouvelles formes d'aménagement et de gestion améliorée des casiers rizicoles, ainsi qu'au procédé d'extraction du sel par évaporation naturelle sur cristallisoir bâché, un premier ensemble de producteurs sur des sites pilotes devant servir de référence, et former simultanément aux différentes démarches et méthodes de travail les techniciens guinéens mis à disposition par le projet-mangrove et appelés à les relayer.

- suivre les réalisations effectuées jusqu'au terme de chacune des saisons afin de procéder aux réajustements inévitables, de prendre la mesure des difficultés ou les problèmes rencontrés dans l'acceptation et la compréhension des nouvelles méthodes ou dans l'acquisition d'un nouveau savoir-faire, et de disposer finalement de références adéquates pour envisager les étapes ultérieures de diffusion.

2 -  première campagne de démonstration et d'apprentissage

Une phase préparatoire de mise en place, en novembre-décembre 1998, a permis de préciser les modalités de l'intervention, d'effectuer les repérages nécessaires sur le terrain des domaines rizicoles et salicoles, de procéder dans les villages de résidence en mangrove et en arrière-mangrove à des réunions d'explication et de concertation avec les exploitants. Elle a aussi autorisé une première approche des démarches techniques pour les techniciens guinéens du projet-mangrove appelés à épauler les assistants guérandais.

A l'issue de cette phase préparatoire, trois périmètres d'intervention ont été définis : au sud de Dubréka sur la rive gauche de l'estuaire de la Soumba, au nord-ouest sur les îles entre l'estuaire du Konkouré et celui de Bouramaya, à l'ouest de Boffa sur les îles à l'embouchure de la Fatala. Egalement répartis entre ces trois secteurs, 8 domaines rizicoles et 13 salicoles ont été retenus. Ils forment un échantillon représentatif des différentes conditions d'exploitation entre les villages permanents de mangrove et les campements saisonniers des villages d'arrière-mangrove, co-exploités pour le sel par des étrangers en provenance d'autres régions. Ils reflètent aussi, notamment pour ce qui concerne l'organisation du parcelaire rizicole, la diversité des situations productives.

Pour chacun de ces sites a pu être établie une première liste nominative d'exploitants choisis par leur communauté pour effectuer les démonstrations.

Un compte-rendu détaillé a réuni toutes les informations recueillies sur chacun des sites et les réalisations à y envisager tant en matière rizicole que salicole.

Un premier plan de réaménagement des casiers rizicoles endigués, basé sur la pose de petits ouvrages en PVC de régulation des admissions et des évacuations d'eau a été proposé, ainsi qu'un programme de suivi des réalisations. De même, pour fournir aux techniciens un premier ensemble de repères, un premier protocole relatif à l'agencement de cristallisoirs étanches et à la gestion des saumures mises à évaporer a été également élaboré, et ont été arrêtées les modalités d'un suivi quotidien des cristallisoirs sur chaque site. Enfin un calendrier des missions d'assistance pour l'ensemble de la campagne a été arrêté

A partir de janvier, une première série de réalisations, effectuées sous la conduite des assistants guérandais par les exploitants a pris place sur les différents sites, en tenant compte du calendrier agricole : en janvier-février, travaux sur les digues et chenaux rizicoles et pose de petits ouvrages sur les bougounis; pendant la coupure salicole entre février et mai, expérimentation par les producteurs salicoles de l'alternative sur cristallisoirs et suivi de l'apprentissage; en juin, reprise des travaux sur les digues rizicoles et suivi de la gestion hydraulique des parcelles réaménagées pendant tout l'hivernage.

SITUATION FINALE  - POSE DES TUYAUX SAISON 1999

| Site | Propriétaire | Surface (ha) | Nb tuyaux fournis |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Evacuation |  | Régulation |  |  |
|  |  |  | 110 mm | 200 mm | 200 mm | 315 mm | 400 mm |
| Arabanty | A. Bangoura | 15,674 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | B. Camara | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A. Camara | ? | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total |  | 17,674 | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Kéréba | Tout le site | 7,642 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kouniyra | A. Bangoura | 1,586 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mengbé | A. Sylla | 5,526 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | O. Keita | 1,579 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Y. Camara | 3,593 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | M. Soumah | 4,1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total |  | 14,798 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kanka | Tout le site | 22,2 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kansé | Site I | 9,281 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Site II | 19,43 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total |  | 28,711 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Sangareya |  | 92,611 | 124 | 4 | 1 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Boffa | Dobiret | 3,3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tabéta | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Sibila | 2,4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Boffa |  | 15,7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total |  | 108,311 | 157 | 4 | 1 | 4 | 1 |

3 - Résultats de la campagne 1999

3.1 - Premières conclusions et recommandations sur les aménagement

En ce qui concerne l'évacuation des surplus pluviaux par des tuyaux de 110 mm de diamètre, ces derniers ont montré leur efficacité lorsqu'ils étaient bien positionnés sur des chenaux correctement curés.

Le contrôle de l'admission de l'eau de mer sur les parcelles aux vives-eaux, par ces mêmes diamètres, a montré que les objectifs ne sont que partiellement atteints. On obtient rarement sur l'ensemble des casiers concernés une lame de plusieurs centimètres. Cela n'avait rien de surprenant. Les premières admissions ont pu être faites vers la fin de la saison sèche, sur des sols craquelés et fendus sur parfois 50 cm de profondeur. Les déperditions ne pouvaient qu'être importantes. Il faut attendre que des rythmes réguliers d'introduction à chaque pleine mer modifie ce premier état des terrains et maintiennent un niveau constant de la nappe sous-jacente, pour vérifier l'efficacité réelle de ces aménagements minimum. D'autres facteurs peuvent aussi jouer, comme, par exemple, la topographie en cuvette de ces plaines de mangrove dont le pourtour plus élevé freine l'admission rapide sur l'ensemble du périmètre. La réouverture contrôlée de certains chenaux peut modifier considérablement cette situation hydraulique.

En outre, il n'est pas indispensable d'obtenir dans tous les cas une lame d'eau sur les casiers proprement dits. L'admission d'une hauteur d'eau suffisante dans les fossés périphériques des parcelles permet une bonne imprégnation par l'eau salée, elle évite l'assèchement excessif des sols, apporte les nutriments désirés, et autorise une stabilisation du pH.

Dans les cas où le processus d'acidification des terres est bien entamé, il parait plus judicieux pendant ces premières années, de pratiquer manuellement une ouverture provisoire dans la digue, pendant la durée de la saison sèche, pour faciliter l'introduction de grands volumes d'eau de mer. Cette méthode, qui représente une heure de travail, est préférable à la solution qui consisterait à installer des tuyaux de gros diamètres au prix bien plus élevé. Les intrants doivent aussi être proportionnés aux moyens financiers actuels des exploitants.

Avant de procéder à des équipements plus conséquents uniquement pour disposer de volumes importants d'eau de mer sur les parcelles, il faut attendre qu'un diagnostic plus précis soit établi à partir du suivi mis en place pour mesurer l'évolution du pH des parcelles sur deux ou trois ans. La solution du lessivage par les pluies, facilement réalisable avec des tuyaux de 110 mm peut aussi s'avérer suffisante dans bien des cas pour maintenir le pH à des niveaux convenables.

A ce sujet, il importe de poursuivre les consultations effectuées auprès des scientifiques spécialisés sur cette question

En ce qui concerne le suivi plus général des différents aménagements réalisés, plusieurs éléments doivent être pris en compte.

Les terres de mangrove sont meubles et fragiles et le milieu, comme tout milieu de marais, est très instable. Ce qui peut apparaitre comme une modification mineure ou sans conséquence peut avoir des effets démultipliés à plus ou moins long terme. Par exemple, un sol dur en surface masque un sol très meuble en profondeur, et si une reprise d'érosion enlève la première strate, un chenal peu profond à l'origine peut, en une seule saison des pluies, tripler sa profondeur, avec toutes les conséquences que cela induit (sur les digues qui l'entourent et sur le drainage des parcelles).

Deux point essentiels sont à surveiller dans l'aménagement des évacuations d'eau :

- l'éventualité d'un surdrainage par les chenaux réouverts ou créés, abaissant le niveau de la nappe phréatique, et induisant des phénomènes d'acidification.

- l'influence de la sortie des chenaux sur l'érosion des cordons littoraux.

C'est pourquoi il importe de bien ajuster les ouvrages de régulation pour fixer le fond des chenaux et par là-même le point de sortie de la nappe phréatique.

Un troisième point demande de la prudence. Il s'agit des risques de salinisation des sols, consécutive à une mauvaise gestion de l'eau de mer, en surface et au niveau de la nappe phréatique. La création non contrôlée d'une nappe phréatique sursalée se fera sentir à long terme sur tout l'environnement des rizières. Les admissions d'eau de mer doivent donc être opérées avec précaution. Ne doivent pas être négligés les phénomènes d'évaporation sur de fines lames d'eau introduites.

Dernière remarque. L'ensemble des travaux d'aménagements sont effectués par les exploitants eux-mêmes, manuellement, et les ouvrages construits par eux devront aussi être entretenus par eux. Il faut veiller à ne pas excéder dans les prévisions leurs disponibilités en main-d'oeuvre interne familiale et externe rémunérée. Une trop forte réquisition de la main-d'oeuvre et des moyens financiers, pour des travaux de grande ampleur, risque de se faire au détriment d'autres activités menées par ailleurs et des équilibres de vie du groupe familial. La programmation du réaménagement d'un domaine rizicole doit être envisagé sur plusieurs années et selon des rythmes qui peuvent être différents d'un village à l'autre. Contraintes de l'hydrologie d'un milieu réactif et prise en compte des réalités humaines sont des paramètres à ne pas négliger si l'on veut pérenniser les aménagements et stopper le "nomadisme cultural", pour reprendre l'heureuse expresion d'O. Ruë.

3.2 - Les résultats agronomiques

La récolte a été très bonne cette année en Guinée Maritime car la pluviométrie a été particulièrement important en fin de culture.

Sur les parcelles sous aménagements les rendements ont été bons voir excellent

Rendements mesurés par m² extrapolés (en Tonnes/ha) récolte 1999

Effet de l'aménagement et des améliorations variétales

|  | Hors-Aménagement | Sous Aménagement | Moyenne |
| --- | --- | --- | --- |
| Variété Traditionnelle | 3,5 | 6,83 | 5,17 |
| Variété Améliorée | 6,2 | 6,95 | 6,58 |
| Moyenne | 4,85 | 6,89 |  |
| Gain de productivité du à l'amélioration variétale : 27,3 % |  |  |  |
| Gain de productivité du à l'aménagement : 42,1 % |  |  |  |
| Effet de l'aménagement et du mode de semis. |  |  |  |
|  | Hors-Aménagement | Sous Aménagement | Moyenne |
| Semis à la volée | 4,1 | 6,6 | 5,35 |
| Repiquage | 6,5 | 7,65 | 7,08 |
| Moyenne | 5,3 | 7,13 |  |
| Gain de productivité du au mode de repiquage : 32,3 % |  |  |  |
| Gain de productivité du à l'aménagement : 34,5 % |  |  |  |
| Détail des rendements mesurés (en grammes/m²) |  |  |  |
| Variété | Mode de semis | Situation | Rendement |
| B38D2 | Repiqué | Hors-Aménagement | 950 |
| B38D2 | Repiqué | Sous Aménagement | 750 |
| B38D2 | Volée | Hors-Aménagement | 630 |
| B38D2 | Volée | Sous Aménagement | 850 |
| Kareya | Repiqué | Hors-Aménagement | 300 |
| Kareya | Repiqué | Sous Aménagement |  |
| Kareya | Volée | Hors-Aménagement | 400 |
| Kareya | Volée | Sous Aménagement | 650 |
| RD15 | Repiqué | Hors-Aménagement | 700 |
| RD15 | Repiqué | Sous Aménagement | 780 |
| RD15 | Volée | Hors-Aménagement | 200 |
| RD15 | Volée | Sous Aménagement | 400 |
| Tamba Yéguéty | Repiqué | Hors-Aménagement |  |
| Tamba Yéguéty | Repiqué | Sous Aménagement |  |
| Tamba Yéguéty | Volée | Hors-Aménagement |  |
| Tamba Yéguéty | Volée | Sous Aménagement | 650 |
| Wonsoukoro | Repiqué | Hors-Aménagement |  |
| Wonsoukoro | Repiqué | Sous Aménagement |  |
| Wonsoukoro | Volée | Hors-Aménagement |  |
| Wonsoukoro | Volée | Sous Aménagement | 750 |
| Moyenne |  |  | 616 |

La qualité du repiquage est variante très importante dans le résultat final : un repiquage bien effectué (bonne pépinière, et un repiquage effectué immédiatement après l'arrachage) donne les meilleurs résultats. Par contre un semis à la volée avec une bonne gestion d'eau donne de meilleurs résultats qu'un repiquage mal fait, on voit à ce sujet la nécessité d'une formation complémentaire.

4 - Campagne de riz 2000

Suite à la première campagne rizicole et salicole, il a été proposé à Univers-sel un deuxième contrat de prestation de service. Il est demandé à Univers-sel de promouvoir des modes adéquats d'utilisation des terroirs villageois en zone de mangrove par une meilleure gestion des terres rizicultivables et par l'emploi de technologies appropriées. Dans ce cadre il est aussi demandé de faire des propositions pour la campagne 2000.

4.1- Les aménagements proposés

L'aménagement proposé part du parcellaire traditionnel, s'appuie sur les techniques manuelles d'entretien, et repose sur l'utilisation de tuyaux en PVC de diamètres réduits, équipés de coudes avec rehausses, le tout appelé communément pipes, et munis de vannes à clapets, pour introduire une gestion cohérente des évacuations et admissions d'eau, appropriée au milieu argileux instable des marais.

Le PVC présente plusieurs avantages. Il est peu onéreux par rapport aux autres matériaux habituellement utilisés. Fabriqués en Guinée, on trouve ces tuyaux et leurs accessoires sur les marchés urbains. Leur longueur suffisante, sans aucun raccordement, évite l'érosion de l'assise des digues et le creusement par les crabes de galeries le long du tuyau. Le matériau est souple et supporte les variations de tassement sur la largeur de la digue, contrairement aux buses en béton. Les pipes et les vannes à clapets, qui s'adaptent facilement dessus, forment avec le tuyau un ensemble parfaitement étanche qui permet de réguler finement, selon les besoins, entrées et admissions. L'évacuation des surplus d'eau est rapide et n'exige nullement la présence de l'exploitant. Les admissions peuvent être réglées au centimètre près. Enfin les installations peuvent être modifiées ou déplacées, le cas échéant, sans difficulté. Ce système hydraulique simple et efficace a fait ses preuves depuis une vingtaine d'années sur les marais salants de l'Atlantique et il est d'un usage courant dans les fermes aquacoles et les exploitations conchylicoles.

Le principe retenu est un tuyau de 110 mm de diamètre pour 1 ha, soit 3 casiers rizicoles. Ce qui représente un coût d'aménagement à l'ha de 20 000 FG.

Ce diamètre réduit est fonctionnel à deux conditions.

La première exige que le tuyau soit positionné suffisamment bas dans la digue pour avoir une pression maximale lors des évacuations. Lorsqu'il est placé à 40 cm plus bas que le niveau de la rizière, son débit est trois fois supérieur à celui qu'il aurait s'il était placé juste au niveau du sol de la parcelle. Dans les marais de l'Atlantique, les exploitants évacuent par ce système 20 cm d'eau sur 1 ha en 24 heures lorsqu'ils vident leurs réserves. Cela représente un volume analogue à celui que les exploitants de la mangrove ont besoin d'évacuer pendant les grandes pluies de l'hivernage. La deuxième contrainte est que l'eau puisse s'écouler librement vers la mer, soit directement, soit par des chenaux bien proportionnés et sans entrave (arbre mort, monticule, ou autre obstacle).

Par ailleurs, en ce qui concerne l'endigage, et notamment les digues de protection contre la mer des domaines rizicoles, des améliorations aux méthodes traditionnelles de construction et de réfection utilisées en Guinée-Conakry et en Guinée-Bissau peuvent être apportées. Elles s'inspirent des techniques de travail de l'argile en usage sur les marais de l'Atlantique, qui ignorent le recours au béton. Elles concernent essentiellement des procédés plus efficaces de fascinage (renforts en bois tressés).

Les travaux types à engager pour assurer un aménagement hydraulique cohérent concernent :

- la pose proprement dite des tuyaux pour permettre un réglage parcelle par parcelle, selon le principe retenu d'un tuyau de 110 mm pour 3 casiers. La difficulté à évaluer les surfaces concernée et les problèmes d'évacuation des exploitations voisines ou des bassins versant peut obliger la pose de 2 tuyaux par parcelle.

- la remise en état ou la création, si nécessaire, des chenaux d'évacuation.

- la construction éventuelle d'ouvrages de régulation sur ces chenaux pour sécuriser des digues trop fragiles à l'intérieur des ensembles de casiers. Il s'agit de barrages en argile renforcée par du fascinage et qui sont équipés de un ou plusieurs tuyaux de 200 ou 300 mm.  Leur nombre est calculé sur la base d'un tuyau de 200 mm pour 3 ha.

Ces travaux supposent que la digue de ceinture en argile soit en bon état d'entretien.

4.2 - Les secteurs d'interventions

Lors de la campagne 1999 8 sites avait été retenus pour procéder à la  démonstration du système : 5 sur Dubréka et 3 sur Boffa. L'échantillon est représentative des différentes organisations du parcellaire rizicole. Cette année les moyens très limité que nous disposons dans le cadre d'un programme transitoire ne nous permet pas d'entreprendre l'aménagement de nouveaux périmètre. Nous allons entreprendre de compléter les aménagements sur des sites existants et assurer le suivi de la formation  des riziculteurs.

Sur Boffa, nous allons terminer l'aménagement des casier de Tabeta et à Dobiret nous allons aménager le deuxième domaine après que les paysans aient reconstruit la digue de ceinture. Sur Dubréka, les plus grands travaux seront effectués à Arabanty et Kanka (ouverture des chenaux entretien des chenaux, pose de pont en rondin , pose de tuyau pipe, renforcement des digues). Les aménagements des sites de Kansè est quasiment terminé seul des chenaux doivent être réouvert. A Mengbé l'intervention du projet est liée à la capacité paysanne à se regrouper pour ouvrir un grand chenal. Si cette mobilisation se produit un nombre important de parcelles pourront être aménagées. Si ce ne pas le cas un tout petit nombre de parcelle sera équipé pour compléter des aménagements existants. A Kereba il y a beaucoup de problème à résoudre avec les producteurs avant que nous puissions entreprendre des nouvelles actions. Il est probable que nous commencions quelques aménagements de démonstration à Sonfé.

Sur tous les secteurs aménagés les techniciens du projet devrons suivre l'évolution (érosion, envasement,… ) des ouvrages réalisés précédemment. Nous devrons noter les changements intervenus dans l'environnement proche des rizières aménagés.

4.3 Le calendrier de travail

Les travaux d'aménagement commencent au mois de février et prolonge jusqu'au mois de mai à partir de cette période l'ensemble des paysans est occupé au labour et à la préparation des pépinières. L'équipe du projet intervient pour ces actions de démonstration et de formation en fonction de l'état des travaux, le calendrier des interventions des techniciens du projet suit le travail des paysans.

4.4 La mise en place d'une organisation professionnelle

La mise en place d'une organisation professionnelle paysanne est un objectif prioritaire du projet. Cette organisation ne seront pas obligatoirement dans tous les villages, un groupement dûment enregistré mais probablement un premier lieu un comité de gestion des actions du projet. L'évolution vers des véritables groupements autonomes devra se faire ultérieurement. L'organisation professionnelle paysanne aura comme vocation première de gérer le financement des intrants agricoles (tuyaux, semences, bâches, etc…). Mais elle pourra être aussi les moyens dispenser une formation professionnelle, et un lieu de débat de la gestion du terroir villageois .

5- La saliculture

5-1 Résultat de la première saison de démonstrations

L'alternative proposée consiste à obtenir la cristallisation du sel en soumettant les saumures à l'action du soleil et du vent, sur de petits bassins d'une dizaine de mètres carrés érigés sur le sol, aux rebords façonnés dans de l'argile rapportée, et au fond étanchéifié par une bâche plastique d'épaisseur et de résistance correctes (250µ). Est donc conservée la première phase de fabrication traditionnelle des saumures, et modifiée la seconde, le traitement des saumures pour récolter régulièrement un sel à grain fin dans un cristallisoir jamais asséché.

Cette première campagne se voulait incitative : montrer qu'avec l'alternative l'on pouvait faire autant de sel dans de meilleures conditions (supression de la corvée de bois et de la servitude de la cuisson). Sa fonction était éducative : permettre à un premier réseau de producteurs d'acquérir une première maitrise du nouvel outil, notamment dans les réglages des volumes mis à évaporer et les rythmes de récoltes, de manière à ce que des résultats convaincants pour tous soient obtenus. Enfin, elle devait permettre d'apprécier en situations réelles les potentialités effectives de l'alternative dans les différents sites de mangrove.

C'est pourquoi il avait été choisi de travailler sur chaque domaine avec un nombre restreint d'exploitants, désignés par leur communauté pour expérimenter l'alternative, et disposant chacun de deux bâches dont le fonctionnement serait régulièrement suivi.

La démonstration s'est déroulée sur 11 sites reflétant les différentes situations des domaines salicoles de mangrove. Elle a impliqué 65 familles de producteurs offrant un éventail complet des différentes capacités productives que l'on trouve en milieux de mangrove. Toutes ces familles ont généralement poursuivi en parallèle leur production ignigène, à l'exception d'un domaine où les producteurs ont d'emblée décidé de consacrer tous leurs efforts à la production sur bâche. Sur chaque site, un exploitant suffisamment lettré avait été recruté pour seconder les techniciens sur le terrain pendant toute la saison, les relayer dans l'agencement des cristallisoirs, effectuer des relevés quotidiens, etc.. Une session de formation à leur intention a été tenue la première semaine de février pour les initier à leurs différentes tâches d'animateur.

En tout 133 bâches ont été mises en service, sur 153 mises à disposition, dix chefs d'exploitation n'ayant pas tenu leurs engagements initiaux, reportant continuellement l'agencement de leurs cristallisoirs, ou délaissant l'utilisation de la bâche posée pour eux.

Grâce à cet accompagnement régulier, aux efforts déployés par la plupart des animateurs pour comprendre tenants et aboutissants des relevés demandés et être à la hauteur de la confiance que nous leur manifestions, au dialogue poursuivi avec les exploitants, nous avons pu retracer le fonctionnement précis de l'alternative sur 37 unités familiales d'exploitations réparties sur les différents sites, depuis leur mise en service jusqu'à leur arrêt définitif en fin de saison. Cet ensemble-témoin de 83 cristallisoirs nous a fourni les éléments d'un référentiel.

5-1-1 Emplacements et aménagements des cristallisoirs

Peu de sites en mangrove se prêtent à l'agencement direct des bassins sur le sol des aires de grattage. La solution de l'endigage a montré ses limites. L'installation sur les campements accumule risques de perforation, mauvaise ventilation et exposition aux salissures. Les difficultés induites, les interruptions parfois longues, ou le relatif désintérêt manifesté alors pour l'alternative, ont souligné l'importance à accorder au choix des emplacements, la prépondérance à donner à l'agencement de terre-pleins sur l'aire elle-même, et la nécessité de mobiliser les exploitants avant le démarrage du premier grattage pour les travaux de terrassements. Forts de l'expérience acquise, nos producteurs ont d'eux-mêmes envisagé des emplacements propices pour la prochaine saison, prévoyant de procéder aux travaux d'aménagement des aires dès décembre-janvier, pour débuter leur saison plus tôt.

La confection des terre-pleins pourrait même être engagée juste avant les moissons de riz, avec un double avantage. Les exploitants sont alors relativement libres et ont déjà une idée de l'ampleur de leur récolte vivrière et donc des quantités de sel à produire et vendre pour assurer la nourriture de la famille. Les pluies tasseront les terre-pleins qu'il suffira en début de saison d'aplanir et de lisser avec une couche de terres fines ou de sable avant d'y poser les bâches.

5-1-2- La productivité des cristallisoirs.

Les rendements moyens quotidiens obtenus peuvent varier du simple à plus du triple pour une durée d'exploitation équivalente. L'explication des différences tient à la qualité et à l'homogénéité des saumures utilisées, aux moments choisis pour réalimenter les bâches, au caractère plus ou moins maîtrisé de la gestion des volumes admis et des rythmes de récolte. La formation des exploitants a porté sur tous ces points et les modifications introduites ont, dans bien des cas, transformé les résultats ultérieurs.

Nous avons notamment conseillé à la plupart des exploitants un rythme de travail à un jour, avec alimentation du cristallisoir le matin et récolte en soirée. Non pas que celui-ci soit le meilleur en toutes circonstances. Simplement, il facilite la constitution d'un premier ensemble de repères et autorise une première maîtrise des réglages. Lorsque celle-ci est assimilée, le producteur peut exercer à sa convenance les talents acquis et se forger d'autres repères pour d'autres modes de fonctionnement de la bâche, en les expérimentant par lui-même.

Les phénomèmes de sursaturation ont été exceptionnellement constatés, les producteurs ayant dès le départ pris l'habitude de vidanger leurs bâches au bout de 4 ou 5 récoltes. Ce cycle court limite considérablement les risques et permet de récolter un sel très blanc et propre.

Dès cette saison, a pu être obtenu, par les meilleurs producteurs pendant toute la saison, un rendement moyen par journée réelle d'exploitation de 12 kgs par bâche de 10 m², un niveau auquel a pu se hausser nombre de ceux qui dans un premier temps affichaient des résultats médiocres. Si l'on comptabilise les journées d'interruption, le rendement moyen quotidien sur toute la durée d'utilisation est légèrement inférieur, 10 et 11 kgs par 10m², pour les plus assidus. Il est donc possible d'obtenir une tonne par bâche pendant une saison salicole, dans de bonnes conditions d'exploitation et pour les plus consciencieux. Pour le commun des mortels que l'on nomme le producteur moyen, cette référence doit être nuancée.

En effet, la médiane des rendements, comme les occurences les plus fréquentes et la moyenne globale de l'ensemble de nos producteurs, s'accordent à situer la norme ordinaire autour de 7,5 kgs pour le rendement moyen d'une bâche par jour réel d'exploitation et de 6 kgs par jour potentiel d'utilisation. Ce dernier chiffre peut être rehaussé si l'on élimine les aléas liés par exemple à un mauvais choix d'emplacement des cristallisoirs.

Des analyses complémentaires des données enregistrées en situations réelles sur les sites ont pu nous fournir la référence d'un tonnage moyen de l'ordre de 670 kgs par unité de 10 m² pour le commun des saliculteurs de la mangrove ayant progressivement accédé à une relative maîtrise de la gestion des saumures, à l'issue d'une saison ordinaire comportant, sur 90 jours de durée totale entre mi-février à mi-mai, 75 jours d'exploitation effective des unités. Ce chiffre, qui prend en compte le facteur "apprentissage", est d'un tiers inférieur à la productivité d'un pani. Aussi nous préférons fixer le rapport d'équivalence productive de l'alternative au niveau bas de deux bâches pour un pani. Offrant une marge de sécurité aux apprentis malhabiles, il a été validé par la presque totalité des exploitants impliqués dans cette première campagne de démonstration, et leur a servi de base pour envisager le nombre de cristallisoirs à agencer la prochaine saison.

5-2 Objectifs de la saison

Substituer les cristallisoirs aux panis c'est faire accéder à une autre forme de maitrise technique. L'enjeu en est la préservation des territoires forestiers. Celui-ci paraitra toujours secondaire aux exploitants de la mangrove si cette substitution ne se traduit pas par des résultats au moins équivalents, ou parait peu compatible avec les besoins de la famille.

La production de sel en mangrove est une activité complémentaire au riz, avec lequel elle forme un tandem indissociable, pour le meilleur (les équilibres de vie de l'unité familiale) et pour le pire (la déforestation du milieu). L'ampleur de la production salicole est inversement proportionnelle aux résultats de la saison rizicole, pourrait-on presque dire. Les exploitants ont une idée précise des revenus minimaux à escompter de leur saison et donc des quantités à produire, du nombre de tankés et de panis à mettre en route, des forces à mobiliser, etc..

Les avantages immédiats de l'alternative, l'élimination de la corvée de bois et de la servitude de la cuisson, pèsent de peu de poids si les résultats obtenus au cours de la saison semblent insuffisants ou si les exploitants ont l'impression de gaspiller des saumures. Nous l'avons vérifié dans les stratégies différentes adoptées vis à vis de l'alternative pendant cette première campagne. Plus les résultats ont semblé pertinents, plus les bâches ont été privilégiées.

La constance et la régularité de l'accompagnement tout au long de la saison reste donc une donnée fondamentale. Il importe d'ouvrir des perspectives convaincantes à tous les producteurs impliqués, surtout ceux dont les résultats semblent décourageants, et de relayer auprès de tous les réussites, initiatives, inventions ou trouvailles complémentaires faites ici ou là, par l'un ou l'autre. Nous avons vu que les résultats peuvent être transformés du simple au double, et sur une période assez longue, dès lors que la confiance dans les potentialités de l'alternative et un début de maîtrise s'instaurent. Or pour l'acquisition de celle-ci, il n'y a ni recette unique ni consigne stricte applicable à tous et en toutes circonstances. Il existe seulement des repères à savoir prendre et des principes de base à comprendre. Et seuls les exemples concrets donnés et les explications fournies, au vu du fonctionnement des unités et des premiers résultats obtenus, permettent de redresser les éventuelles erreurs d'interprétation et d'aider chacun à acquérir les repères nécessaires pour trouver un rythme non erratique de conduite des cristallisoirs.

5-2-1 Etude de la production des saumures

En dehors des problèmes liés à un mauvais emplacement initial des bassins, l'irrégularité de l'approvisionnement en saumures a pu largement perturber le fonctionnement des cristallisoirs. De même nous avons constaté une grande disparité dans la densité des différents filtrages utilisés, d'un exploitant à l'autre, ou pour le même exploitant d'une période à une autre. Les producteurs, ne disposant pas de réserves, traitent indifféremment les uns ou les autres sur leurs panis. Toutes les terres recueillies n'ont certes pas la même qualité saline (cela dépend des sites et des moments). Mais tous les tankés ne sont pas travaillés de la même façon. Nous avons noté enfin la propreté approximative de certaines saumures.

Des améliorations significatives pourraient être apportées à cette production, qui se répercuteraient sur le rendement des cristallisoirs. Admettre sur les bâches des saumures de concentration plus homogène permet d'éviter les à-coups intempestifs qui freinent la productivité. Cela facilite grandement la gestion des volumes et la maîtrise de l'espacement entre les récoltes. Ces amélioration concernent les méthodes ou procédures de lessivage et l'organisation du travail, au sein des unités familiales et en fonction des contraintes du site. Les unes peuvent s'appuyer sur des exemples existant en mangrove (l'amélioration des dessertes en eau par les trous ou les canaux, ou des puits de réception au bas des filtres par exemple). Les autres demandent un temps d'observation et de discussion avec les exploitants (le travail du tanké). Il a été donc décidé de mettre en place un suivi de la production de ces saumures pour comprendre d'origine des variations de la densité qui peuvent aller du simple au double. Pour cela nous allons mesurer :

- La quantité de sel contenu dans les terres salées

- La quantité des terres mise en ouvre dans une opération de filtrage

- La quantité d'eau utilisée dans le filtrage

- La densité de l'eau utilisée dans le filtrage

- La durée du filtrage

- La quantité de sel restant dans la terre filtrée

Nous allons par ailleurs étudiés les variations de la forme ou de la construction tanké ainsi que les différences de pratique entre les différents exploitants.

5-2-2 Etude de la productivité des aires de grattage

Parallèlement à l'étude des saumures nous allons essayés de quantifier le volume de sel contenu dans un mètre carré de terre grattée. Cela nous permet de mettre en valeur des différences de rendement en fonction de la qualité des sols (sol argileux, argileux-sableux , sol à Rhizophora, sol à Avicennia). Cette étude nous permettra de comprendre de stratégie de producteur de sel dans le choix de lieu de production. Cette étude pourra être compléter par un suivi effectué à chaque grattage au cours de la saison de production.

5-3- Propositions de travail pour l'année 2

5-2-1- Propositions d'extension de l'alternative en année 2

Sur les onze sites de démonstration de la première campagne, l'objectif serait d'amener sinon 100% (il faut toujours penser à une part d'échecs ou de défections) au moins 80% des familles exploitantes à recourir à l'alternative en disposant d'une maîtrise correcte de l'outil

Pour l'extension éventuelle à d'autres sites, l'expérience du terrain et l'examen des cartes contraignent les propositions au réalisme. Compte tenu des distances et des tâches d'encadrement, il n'est pas envisageable d'ouvrir un nouveau secteur d'intervention, éloigné des trois périmètres initialement fixés. Et sur ceux-ci, l'accroissement du nombre des domaines sera limité à trois : un dans la zone sud de Dubréka, un dans la zone centre de Dubréka et un seulement dans la zone nord. Ce qui porterait à 14 le nombre de sites de démonstration.

Un premier comptage chiffre à 140 les exploitations sur les 11 sites de la première campagne. Pour les 65 familles impliquées dans celle-ci les prévisions d'installations se montent à 352 cristallisoirs. Pour les 75 autres qui n'ont pas directement expérimenté l'alternative, il convient de les limiter à 2 unités par exploitant novice. Sur les 3 nouveaux domaines, la démonstration se limiterait à un premier ensemble de 5 producteurs par site. En tout quelques 550 bâches seraient donc mises en service.

En d'autres termes, la stratégie proposée est celle de l'enracinement en profondeur dans les 3 périmètres définis pour la première campagne de démonstration, en jouant sur l'effet "tâche d'huile", et en élargissant à quelques domaines salicoles complémentaires les rayons d'intervention, pour en faire 3 secteurs de référence avec des sites -pilotes qui pourraient être visités avec profit par les exploitants de domaines non encore couverts.

Dans cette extension, les objectifs quantitatifs ne sauraient être menés au détriment des objectifs qualitatifs, ni les étapes brûlées dans l'accompagnement technique, sauf à compromettre l'enjeu de l'opération : l'abandon programmé de la production ignigène, et l'implantation durable de l'alternative dans les milieux de mangrove par des producteurs ayant vérifié par son usage que l'outil, moins contraignant, est aussi performant.

5-3-2 Propositions pour les conditions d'accès aux bâches

Dans la mesure où la question de l'organisation des exploitants pluriactifs de la mangrove reste encore en suspens, le projet-mangrove assistera les producteurs pour l'approvisionnement en bâches : contacts avec les sociétés de production de plastique, fixation des prix, commandes et stockage au siège du projet à Dubréka. Nous avons évalué les besoins pour l'année 2 à un maximum de 600 bâches (6000 m²). Plusieurs éléments doivent être pris en compte.

L'épaisseur de 230µ est un seuil au-delà duquel on ne peut descendre sans multiplier les risques de perforation, et donc de gaspillage des saumures : un sol mal aplani, un balai trop rigide, un grattage pour décoller le sel sur un fond asséché, une manipulation malencontreuse de la bâche, en fournissent autant d'occasions. Un outil alternatif de mauvaise qualité a la même incidence qu'un mauvais choix d'emplacement ou une mauvaise gestion des volumes : les producteurs connaissent la valeur de leurs saumures et ils ne sont pas enclins à les "risquer", pour reprendre leurs termes, sur un outil aléatoire ou peu performant par rapport à leur outil de cuisson.

Pour les 3 nouveaux domaines qui seront ouverts, le projet dispose d'un volant d'une centaine de bâches en bon état ayant servi en année 1 qui seront mises à la disposition des producteurs. Sur les 11 premiers sites de démonstration, les unités ne seront plus prêtées mais acquises, cela a été expliqué à maintes reprises à l'ensemble des exploitants pendant la campagne.

Leur coût doit rester incitatif et le prix de deux bâches d'épaisseur correcte ne pas excéder celui d'un pani pour se maintenir dans le rapport d'équivalence fixé. Les bâche fournis cette année par le projet provienne d'une entreprise de Côte d'Ivoire qui possède une filiale en guinée. Cette dernière n'ayant pu fournir les produits que nous souhaiterions. Il est prévu que l'entreprise Guinéenne produise des bâches de 250 micron dans un prochaine avenir. Les bâches ne seront livrées q'une fois leur paiement enregistré. Celui-ci se fera collectivement et non individuellement, par l'intermédiaire de délégué villageois chargés de réunir les sommes et de les remettre au projet avec la liste nominative correspondant.

6- Calendrier de l'assistance technique guérandaise

Trois missions d'un mois ont été programmées

- Février : Mise en place du suivi par l'encadrement technique

Suivi de l'installation des terres pleins destinés à recevoir des bâches

- Mars : Suivi de l'installation des bâches

Suivi de la production de sel

- Avril :  Suivi de la production de sel

Evaluation/réajustements des acquis techniques