REPUBLIQUE DE GUINEE

________

MINISTERE DE L’AGRICULTURE DE L’ELEVAGE ET DES FORETS

________

Direction Nationale des Forets et de la Faune

________

Projet d’Actions en Faveur des Forêts Tropicales

________

Programme d’Actions en Faveur de la Forêt en Guinée Maritime

________

Projet Pilote de Gestion des Mangroves de la Baie de Sangareya

________

PREMIER RAPPORT DE SUIVI REBOISEMENT 1995

Préparé par : Ibrahima Bangoura Ing E/F

NOVEMBRE 1995

TABLE DES MATIERES

0 - INTRODUCTION	3

II - Description de l’activité	3

III - Difficultés	3

IV - Conclusion et Recommandations	4

FICHE DE SUIVI REBOISEMENT MANGROVES 1995 : RHIZO	5

FICHE DE SUIVI REBOISEMENT MANGROVES 1995 : AVICENNIA	5

0 - INTRODUCTION

Les futaies en elles- seules, ne peuvent pas permettre la stabilisation de l’écosystème en mangrove. C’est pourquoi nous sommes obligés de passer par les taillis pour favoriser un aménagement durable.

Ce reboisement consiste à regarnir les trouées d’exploitation, les zones de riziculture abandonnées et les surfaces dénudées par l’extraction de sel. Les espèces utilisées à cet effet sont le Rhizophora et l’Avicennia.

II - Description de l’activité

II - 1 - Le reboisement avec Rhizophora

Il a été réalisé du 1er au 31 Août 1995. Les sites reboisés sont Mela Mela, Digui - Digui et Sankiné. Le ramassage et la mise en boue des propagules ont été réalisés par les groupements forestiers des ports à bois de Kobian, Dubréka, Kagbelen et des tâcherons avec l’appui technique du projet suivi d’une main d’oeuvre moyenne journalière de 25 personnes. Nous avons reboisé 10,11 ha avec un salaire de 200.000 FG/ha soit un total de 2.022.000 FG. A Mela Mela 4,9887 ha ont été reboisés avec 199.552 plants ; Digui - Digui 1,8969 ha pour 96.454 plants et Sankiné 3,2256 ha pour 108.678 plants.

Les essais réalisés entre 1993 et 1994 nous ont donnés avec l’aire vitale d’1 m²/plant, un taux de 25 %. Ce résultat n’est pas satisfaisant, c’est qui nous a obligé d’utiliser la méthode qu’on appelle de tous nos vœux « placeau d’Anderson ». Cette méthode consiste à mettre 4 propagules par poquets. La distance entre 2 carrés d’Anderson est de 1 m dans notre cas.

Trois mois après la mise en boue, les observations phénologiques montrent un taux de réussite de 87,9 % quant à la méthode et 350 % en se référant au prévision de 1 m² / plant. (tableau 1)

II - 2 - Le reboisement avec Avicennia

Il a été réalisé du 20 Juillet au 16 Août 1995. Les sites reboisés sont Kinsifikhé et Gbéréyiré. Les plants sont arrachés dans le peuplement d’accoté et repiqués le même jour. L’arrachage et le repiquage des plantules ont été réalisés par les groupements forestiers des ports à bois de Dubréka, Kagbelen et des tâcherons avec l’aide technique du projet suivie d’une main - d’oeuvre moyenne journalière de 27 personnes. Nous avons reboisé 5,6 ha avec un salaire de 200.000 FG/ha soit un total de 1.120.000 FG.

A Kinsifikhé 3,32 ha ont été reboisés avec 132.800 plants et Gbéréyiré 2,28 ha pour 91.200 plants. La méthode utilisée est le «placeau d’Anderson».

Trois mois après repiquage, les observations phénologiques donnent un taux de réussite méthodique de 81,6 % qui correspond à un pourcentage prévisionnel de 326 % pour  1 m² / plant (Tableau 2).

III - Difficultés

La période de plantation correspond à celle des travaux champêtres, ce qui n’est pas de nature à intéresser les groupements

Le coût de l’ha est faible, ce qui fait que plusieurs groupements refusent de participer.

IV - Conclusion et Recommandations

Ce reboisement doit être encouragé pour nous permettre de faire à l’échéance un aménagement durable. Pour atteindre cet objectif nous demandons :

Que les groupements soient encore sensibiliser sur ce reboisement

Qu’on accorde un salaire de 300.000 FG/ ha reboisé pour inciter de plus les groupements.

FICHE DE SUIVI REBOISEMENT MANGROVES 1995 : RHIZO

Tableau : 1

| N° Trouées | Péride de Plantation | Nombre de plants/T | Date d'observation | Nombre de plants | Taux de Reprise % | Hauteur Moyenne des plants | Nombre Moyen de feuilles | Nombre de racines | Longeur Moyenne des racines | Observations diverses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Observés | Sains | Attaqués | Morts |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1-08-95 | 3024 | 31 -10 -95 | 3024 | 2809 | 25 | 190 | 93 % | 42,31 cm | 6 | 8 | 22 cm |  |
| 02 | 4-08-95 | 1496 | 31 -10 -95 | 1496 | 1348 | 12 | 136 | 90 % | 50 cm | 5 | 6 | 10 cm |  |
| 03 | 7 au 11 -- 08 - 95 | 140 | 31 - 10 -95 | 1400 | 1350 | 10 | 40 | 97 % | 55,71 cm | 5 | 3 | 20 cm |  |
| 04 | 7 au 11 - 08 - 95 | 1084 | 31 - 10 -95 | 1084 | 1024 | 20 | 40 | 96 % | 48,01 cm | 5 | 4 | 07 cm |  |
| 05 | 15 au 17 - 08 - 95 | 1056 | 1er - 11 -95 | 1056 | 838 | 48 | 170 | 84 % | 49,3 cm | 4 | 4 | 14 cm |  |
| 06 | 15 au 17 - 08 -95 | 1248 | 1er - 11 95 | 1248 | 1098 | 60 | 90 | 93 % | 60,1 cm | 5 | 9 | 12 cm |  |
| 07 | 22 au 24 - 08 -95 | 968 | 1er - 11 -95 | 968 | 829 | 50 | 89 | 91 % | 47,6 cm | 3 | 2 | 13 cm |  |
| 08 | 22 au 24 - 08 - 95 | 96 | 02 - 11 - 95 | 96 | 36 | 20 | 40 | 58 % | 51,40 cm | 4 | 7 | 24 cm |  |
| 09 | 26 au 29 - 08 -95 | 720 | 02 - 11 - 95 | 720 | 590 | 50 | 80 | 89 % | 52 cm | 4 | 9 | 17 cm |  |
| 10 | 26 au 29 - 08 - 95 | 896 | 02 - 11 - 95 | 896 | 716 | 70 | 110 | 88 % | 32 cm | 3 | 5 | 15 cm |  |

NB :

Mela Mela : 199.552 plants sur 4,9887 ha

Digui digui : 96.454 plants sur 1,8969 ha

Sankiné : 108.678 plants sur 3,2256 ha

FICHE DE SUIVI REBOISEMENT MANGROVES 1995 : AVICENNIA

Tableau : 2

| N° Trouées | Péride de Plantation | Nombre de plants/T | Date d'observation | Nombre de plants | Taux de Reprise % | Hauteur Moyenne des plants | Nombre Moyen de feuilles | Nombre de racines | Longeur Moyenne des racines | Observations diverses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Observés | Sains | Attaqués | Morts |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 20-07 - 16-08-95 | 200 | 06/11/95 | 120 | 62 | 18 | 40 | 67 % | 41 cm | 6 | 7 | 10 cm |  |
| 02 | 20-07 - 16-08-95 | 140 | 06/11/95 | 27 | 20 | 3 | 4 | 85 % | 29 cm | 9 | 4 | 6 cm |  |
| 03 | 20-07 - 16-08-95 | 200 | 07/11/95 | 137 | 130 | 5 | 2 | 99 % | 34,80 cm | 6 | 6 | 15,42 cm |  |
| 04 | 20-07 - 16-08-95 | 100 | 07/11/95 | 88 | 60 | 6 | 22 | 75 % | 46 cm | 7 | 5 | 8,56 cm |  |
| 05 | 20-07 - 16-08-95 | 100 | 07/11/95 | 23 | 13 | 6 | 4 | 82 % | 23 cm | 7 | 5 | 11,12 cm |  |

NB :

Kinsifikhé : 132.800 plants sur 3,32 ha

Gbéréyiré : 91.200 plants sur 2,28 ha